**Minuta Daily Meeting**

Reunión 6 (27/09/2024):

Se vieron problemas a resolver en módulo de usuarios y producto. Se dividieron tareas de desarrollo y especificación de módulo de pago y login.

Reunión 7 (30/09/2024):

Se está desarrollando la implementación de módulo de autenticación mediante Oauth 2.0 y seguridad de Login para evitar fuerza bruta, se cuenta con problemas en la limitación de accesos, pero se está desarrollando en solucionarlo.

En cuanto al módulo de login, se detectaron y corrigieron pequeños errores que afectan la validación de usuarios, por lo que ahora el sistema está funcionando correctamente. En la siguiente reunión se intentarán completar ambos módulos y se realizarán las pruebas finales para asegurarse de que todo funcione bien.

En cuanto a las correcciones del sprint pasado falta solucionar un problema de comunicación entre servidor y cliente, pero estará listo a tiempo.

Reunión 8 (02/10/2024):

Se realiza la implementación de login en producción.

Se revisó estética de confirmación de pago (bloqueo: elemento verde bajo el logo de MachineTrek) mañana se finalizará desarrollo de pago rechazado y se debe testear tabla de transacciones.

Módulo de tienda tiene un bloqueo con la implementación de filtros, se utilizará local storage para almacenar los campos seleccionados, es necesario hacer la conexión de el localstorage con backend para el filtrado de datos en consulta. Como extra, se identificó un bug de carga de elementos en testing de desarrollo, se corrigió error refactorizando el código y extrayéndose en métodos separados.