**Minuta Daily Meeting**

Reunión 8 (02/10/2024):

Se realiza la implementación de login en producción.

Se revisó estética de confirmación de pago (bloqueo: elemento verde bajo el logo de MachineTrek) mañana se finalizará desarrollo de pago rechazado y se debe testear tabla de transacciones.

Módulo de tienda tiene un bloqueo con la implementación de filtros, se utilizará local storage para almacenar los campos seleccionados, es necesario hacer la conexión de el localstorage con backend para el filtrado de datos en consulta. Como extra, se identificó un bug de carga de elementos en testing de desarrollo, se corrigió error refactorizando el código y extrayéndose en métodos separados.

Reunión 9 (04/10/2024):

Se trabajó en el módulo de pago, donde surgieron problemas al guardar los datos en la base de datos, lo que retrasó un poco el avance. A pesar de esto, se ha logrado implementar la mayor parte del proceso y se espera terminar hoy.

Reunión 10 (07/10/2024):

Se terminaron de implementar filtros de activos en página de tienda. Se identifica posible problema en generación y guardado de boleta en módulo de pago. Se está trabajando en la implementación de funcionalidades de gestión de información de usuario y empresa.

Se generan aprobaciones para merge a producción de cambios realizados en módulo de tienda.

Se debe trabajar para solucionar error de guardado y seguir desarrollando módulo de gestión de datos de usuario, además se debe de generar gráfico de modelo de datos para presentación.

Reunión 11 (09/10/2024):

Se revisaron los posibles problemas con la generación y guardado de boletas en el módulo de pago. También seguimos trabajando en el avance para esta semana, como la presentación power point y el word de avance.

Debemos seguir trabajando en los módulos faltantes y los que están atrasados o tienen problemas como la generación o implementación.

Reunión 12 (11/10/2024):

Reunión 13 (14/10/2024):

Se resolvieron problemas del módulo de pago, también estuvimos trabajando en el documento.

Seguiremos trabajando en el documento para en la próxima reunión solamente enfocarnos en practicar la presentación del avance.

Reunión 14 (16/10/2024):

Estuvimos trabajando en la presentación y ensayando, también terminamos de trabajar en los últimos detalles de los módulos de pago y haciendo ciertas modificaciones del burndown chart.

Para la siguiente reunión tendremos que seguir avanzando los siguientes sprints y seguir codificando los módulos que vengan de cada sprint.

Reunión 15 (18/10/2024):

Se corrigieron las observaciones del profesor sobre la evaluación, se asignaron tareas para seguir optimizando estos módulos.

Reunión 16 (21/10/2024):

Se revisaron detalles finales de los módulos en producción. Se identificaron áreas de mejora en la interfaz de usuario y se decidió implementar indicadores visuales en los dashboards.

Reunión 17 (23/10/2024):

Nos enfocamos en la revisión del módulo de productos y su integración con el sistema de pagos. Se revisaron bugs menores reportados en los formularios.